SGA – PLAN DE TRABAJO DOCENTE

DOCUMENTO CON INCIDENTES Y PLAN DE CONTINGENCIA

- Introducción

El presente documento tiene como propósito registrar de manera organizada las novedades, incidentes y situaciones de riesgo que puedan presentarse durante la operación del módulo de Plan de Trabajo Docente en el Sistema de Gestión Académica (SGA).

De igual manera, establece un plan de contingencia que sirve como referencia para mitigar afectaciones en la elaboración, revisión, aprobación y validación de los planes de trabajo docente.

- Tabla incidentes y plan de contingencia

| Etapa del proceso | Rol involucrado | Incidente posible | Posible causa | Efecto en el proceso | Contingencia sugerida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingreso al sistema | Docente / Programa Académico y Coordinación / Decanatura | No es posible iniciar sesión | Credenciales erradas, usuario inactivo o falla del servicio de autenticación | El usuario no puede acceder al módulo ni gestionar el proceso | Validar credenciales, restablecer acceso, verificar autenticación institucional y registrar la novedad |
| Ingreso al sistema | Docente / Programa Académico y Coordinación / Decanatura | El usuario ingresa, pero no visualiza el módulo de Plan de Trabajo Docente | Perfil o permisos mal configurados | Imposibilidad de ejecutar las acciones del rol correspondiente | Validar parametrización de roles y permisos, ajustar perfil y volver a probar acceso |
| Asignación de horas lectivas | Programa Académico y Coordinación | No es posible registrar o actualizar horas lectivas | Error funcional, restricción de permisos o inconsistencia en la parametrización académica | El docente no dispone de una base correcta para diligenciar su plan | Validar permisos, revisar parametrización del periodo y registrar ajuste controlado |
| Consulta inicial del plan | Docente | No visualiza correctamente las horas lectivas asignadas | Error de carga de datos o desfase en la sincronización | El plan podría elaborarse con información incompleta o incorrecta | Verificar información registrada y refrescar datos desde la fuente oficial |
| Diligenciamiento del plan | Docente | La información digitada no se guarda | Expiración de sesión, error de validación o falla de red | Pérdida parcial o total de información registrada | Solicitar reingreso, validar almacenamiento y recuperar el último avance disponible |
| Registro de actividades | Docente | No es posible adicionar o editar actividades no lectivas | Restricción funcional, error del formulario o bloqueo por estado | El plan no puede completarse de manera adecuada | Verificar reglas del flujo, habilitar edición según corresponda y registrar novedad |
| Generación del plan | Docente | El sistema no genera correctamente el documento o la vista consolidada | Error en la construcción del plan o inconsistencia en los datos | El docente no puede revisar el resultado final de su registro | Reprocesar generación del documento, validar estructura de datos y registrar incidente |
| Firma digital | Docente | No es posible firmar digitalmente el plan | Falla en el componente de firma, sesión expirada o error de integración | El plan no puede formalizarse ni avanzar en el flujo | Verificar componente de firma, reiniciar sesión, reintentar proceso y escalar si persiste |
| Envío a revisión | Docente | El plan no se envía aunque el usuario completó el proceso | Error del botón de envío, falla del servicio o validación no visible | El docente cree que finalizó, pero el plan no entra a revisión | Confirmar cambio de estado, mostrar mensaje de confirmación y permitir reenvío controlado |
| Seguimiento del estado | Docente / Programa Académico y Coordinación / Decanatura | El semáforo de estado no refleja la situación real del plan | Error de parametrización de estados o desfase en la actualización | Confusión sobre el avance del trámite | Validar transición de estados, actualizar reglas del semáforo y reprocesar registros afectados |
| Revisión del plan | Programa Académico y Coordinación | No es posible consultar toda la información registrada por el docente | Error de visualización, falla en permisos o inconsistencia de datos | La revisión no puede realizarse de forma completa | Verificar acceso, estructura del registro y disponibilidad del plan consolidado |
| Revisión del plan | Programa Académico y Coordinación | Se aprueba un plan con información incompleta o inconsistente | Error humano o ausencia de validaciones suficientes | El proceso continúa con errores de fondo | Aplicar devolución controlada, registrar observaciones y reforzar validaciones previas |
| Aprobación masiva | Programa Académico y Coordinación | La aprobación masiva no ejecuta la acción correctamente | Falla funcional, selección incorrecta o error de procesamiento | Algunos planes quedan sin actualizar o con estado inconsistente | Validar selección de registros, reprocesar aprobación y verificar bitácora del proceso |
| Devolución para ajuste | Programa Académico y Coordinación / Docente | El docente no visualiza observaciones o ajustes requeridos | Falla en notificación o problema de interfaz | El plan no se corrige oportunamente | Reenviar notificación, habilitar consulta de observaciones y conservar historial |
| Reenvío del ajuste | Docente | El plan ajustado no retorna correctamente a la bandeja de revisión | Error en la transición de estado | El trámite queda detenido en un punto intermedio | Reprocesar estado, validar reglas del flujo y dejar evidencia del incidente |
| Validación final | Decanatura | El plan no aparece en la bandeja de validación | Error de enrutamiento o transición incompleta | Se retrasa la validación final del proceso | Verificar reglas de negocio, reasignar manualmente y registrar la novedad |
| Validación final | Decanatura | Se registra una decisión errada sobre el plan | Error de digitación o interpretación del resultado | Se genera trazabilidad incorrecta y posibles notificaciones equivocadas | Habilitar corrección con auditoría y validación previa a confirmar la decisión |
| Notificación o cierre | Docente / Programa Académico y Coordinación / Decanatura | El estado final no se actualiza o no queda visible | Falla en la actualización del sistema | El proceso parece inconcluso o genera incertidumbre en los actores | Reprocesar estado final, validar bitácora y confirmar cierre correcto |
| Trazabilidad transversal | Todos los roles | No queda histórico de cambios, devoluciones, aprobaciones o ajustes | Falta de auditoría o registro incompleto | Dificultad para seguimiento, control y soporte del proceso | Mantener bitácora por usuario, fecha, estado, acción y observación asociada |
| Seguridad transversal | Todos los roles | Un usuario visualiza o modifica información que no le corresponde | Permisos mal configurados | Riesgo de acceso indebido o alteración del plan | Revisar matriz de permisos por rol y ejecutar pruebas de acceso antes de salida |

- Conclusiones

El presente documento permite identificar los principales puntos de riesgo que pueden afectar la operación del módulo de Plan de Trabajo Docente, especialmente en aspectos relacionados con el acceso al sistema, la asignación de horas lectivas, el diligenciamiento de actividades, la firma digital, la revisión por parte de coordinación y la validación final por Decanatura.

La relación de incidentes y contingencias aquí definida constituye una guía inicial para que el equipo funcional, técnico y de soporte cuente con criterios básicos de atención frente a eventualidades que puedan presentarse en ambiente de uso.